| СОГЛАСОВАНО Министр природных ресурсов и экологии С.Э. Дринев «___»___________2007 г. |  | . |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА

работ по проведению Дня дерева «Посади дерево и сохрани его»

по Шумерлинскому району

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата проведения | Место проведения (населенный пункт) | Наименование объекта (парк, сквер, аллея, сад и т.д., где планируются работы), местонахождение | Наименование предприятий, организаций различных форм собственности и учебных заведений, принимающих участие в проведении мероприятий | Количество участников (чел.) | Объемы работ (площадь озеленения (га), количество посаженных деревьев и кустарников ( штук), площадь цветников и газонов (кв. метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Организация и проведение работ по посадке зеленых насаждений и благоустройству территорий сельских населенных пунктов, созданию защитных лесных насаждений на склонах оврагов и балок, по берегам водоемов |
| 1.1. | Посадка деревьев и кустарников | апрель, май | с. Большие Алгаши | Отделение связи | Большеалгашинское сельское поселение (по согласованию) | 25 | 0,4 га 100 деревьев (на новых площадях) |
|  |  | апрель, май | с. Большие Алгаши | Магазин №1 РТП | Большеалгашинское сельское поселение (по согласованию) | 10 | 0,16 га 40 деревьев(на старых площадях) |
|  |  | апрель, май | с. Большие Алгаши | Водонапорная башня | Большеалгашинское сельское поселение (по согласованию) | 20 | 0,8 га 200 деревьев(на новых площадях) |
|  |  | апрель, май | с. Большие Алгаши | Магазин ЧП Болотина | Большеалгашинское сельское поселение (по согласованию) | 15 | 0,2 га 50деревьев(на новых площадях) |
|  |  | апрель, май | д. Дубовка | Магазин РТП | Большеалгашинское сельское поселение (по согласованию) | 25 | 0,04 га 10 деревьев(на старых площадях) |
|  |  | апрель, май | п. Подборное | Населенный пункт | Большеалгашинское сельское поселение ( по согласованию) | 18 | 0,4 га 100 деревьев(на новых площадях) |
|  |  | апрель, май | П. Кабаново | Водонапорная башня , магазин «Весна»,пруд | Большеалгашинское сельское поселение (по согласованию) | 60 | 2 га 500 деревьев(на новых площадях) |
|  |  | апрель, май | с. Русские Алгаши | Ул. Школьная | Русско-Алгашинское сельское поселение ( по согласованию) | 45 | 2 га 500 деревьев( на новых площадях) |
|  |  | апрель, май | с. Чувашские Алгаши | Ул. Советская | Русско-Алгашинское сельское поселение (по согласованию) | 30 | 0,4 га 100 деревьев(на старых площадях) |
|  |  | апрель, май | д. Егоркино | МОУ «Егоркинская средняя школа | Егоркинское сельское поселение (по согласованию) | 80 | 2 га 500 деревьев(на новых площадях) |
|  |  | апрель, май | д. Пояндайкино | Стадион | Егоркинское сельское поселение (по согласованию) | 20 | 0,4га 100 деревьев(на новых площадях) |
|  |  | апрель, май | д. Пояндайкино | Егоркинский дом культуры | Егоркинское сельское поселение (по согласованию) | 25 | 0,8 га 200 деревьев(на новых площадях) |
|  |  | апрель, май | д. Пояндайкино | Егоркинская средняя школа | Егоркинское сельское поселение (по согласованию) | 30 | 1,2 га 300 деревьев(на новых площадях) |
|  |  | апрель, май | д. Савадеркино | Около водоемов | Егоркинское сельское поселение (по согласованию) | 30 | 2 га 500 деревьев(на новых площадях) |
|  |  | апрель, май | п. Ульяновское | Вокруг общественного дома | Нижнекумашкинское сельское поселение (по согласованию) | 30 | 0,48 га 120 деревьев(на новых площадях) |
|  |  | апрель, май | д. Егркино | Вдоль берега р. Саланка | Магаринское сельское поселение | 20 | 0,16 га 40 деревьев(на новых площадях) |
|  |  | апрель, май | д. Саланчик | Около магазина «Алиса» | Магаринское сельское поселение (по согласованию) | 15 | 0,30га 40 деревьев(обновление старых насаждений) |
|  |  | апрель, май | д. Торханы | Ул. Октябрьская | Торханское сельское поселение ( по согласованию) | 10 | 0,8 га 200 деревьев (на новых площадях) |
|  |  | апрель, май | Красный Октябрь | Вокруг спортивной площадки | Краснооктябрьская СОШ | 10 | 0,4 га 100 деревьев( на новых площадях) |
|  |  | апрель, май | д. тугасы | Вокруг населенного пункта | Ходарское сельское поселение (по согласованию) | 50 | 1,6 га 400 деревьев(на новых площадях) |
|  |  | апрель, май | с.Туваны | По населенному пункту | Туванское сельское поселение (по согласованию) Всего: | 50 485 | 2 га 500 деревьев (на новых площадях) 18,706 га 4500деревьев |
| II. Организация и проведение работ по посадке зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог республиканского и местного значения в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке |
| 2.1. | Посадка зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог | май , октябрь | д.Савадеркино | а/д «Ходары –Егоркино-Малиновка» | Администрация Егоркинского сельского поселения (по согласованию) | 50 | 1,6 га 400 деревьев (на новых площадях) |
|  |  | май, октябрь | с.Туваны | а/д «Торханы-М.Туваны | Администрация Туванского сельского поселения (по согласованию) | 140 | 3,2га 800 деревьев (на новых площадях) |
|  |  | май, октябрь | с. Ходары | а/д «Чебоксары-Сурское» | Администрация Ходарского сельского поселения (по согласованию) | 100 | 3,6 га 900 деревьев (на новых площадях) |
|  |  | май, октябрь | с.Юманаи | а/д «Юманаи-Тарн-Сирма» | Администрация Юманайского сельского поселения (по согласованию) | 100 | 1,29 га 325 деревьев (на новых площадях) |
|  |  | апрель, май | д. Егоркино | А/д Егоркино-Пояндайкино | Администрация Егоркинского сельского поселения (по согласованию) | 10 | 0,8 га 200 деревьев (на новых площадях) |
|  |  |  |  |  | Всего: | 400 | 10,5 га 2625 деревьев |
| III. Проведение работ по посадке деревьев и кустарников и уходу за зелеными насаждениями на прилегающих территориях организаций различных форм собственности и общественных объединений согласно утвержденным в установленном порядке проектам |
| 3.1. | Благоусройства села | Май ,октябрь | Д. Егоркино | Сады,парки,скверы населенных пунктов | МОУ «Егоркинская СОШ» | 30 | 0,6 га 120 деревьев 30 кустов |
| 3.2. | Озеленение родной деревни | май | Д. Торханы | Территории школы, вокруг прудов | МОУ «Торханская ООШ» | 15 | 0,8 га 180 деревьев 20 кустов |
|  |  |  |  |  | всего | 45 | 1,4 га 300деревьев 50 кустов |
| IV. реализация адресных мер по оздоровлению окружающей среды, созданию зеленых насаждений и улучшению санитарно-гигиенического состояния территорий школ и дошкольных учреждений |
| 4.1. | Акция «Дорога к школе» | Апрель,май | С.Руские алгаши. | Территория школы. | МОУ «Алгашинская средняя общеобразовательная школа» | 20 | 0,24 га 60 деревьев |
| 4.2. | Создание цветников | май | С Юманай | Территория школы и вокруг него | МОУ «Юманайская СОШ» всего | 30 50 | 100 кв.метров 0,24га 60 деревьев 100 кв.метров |
| V. Проведение агротехнических мероприятий по уходу за молодыми посадками в течение лета 2007 г и проведение работ по дополнению зеленых насаждений |
| 5.1. | Обрезка, формирование крон, омоложение зеленых насаждений | Вторая декада мая | Все населенные пункты | Сады, парки, скверы населенных пунктов | Администрации сельских поселений, СХПК, школы, население, сельский лесхоз. (по согласованию) | 700 | 23,760га 5200 деревьев 1480 кустарников |
| 5.2. | Вырубка больных экземпляров | Вторая декада мая | Все населенные пункты | Сады, парки, скверы населенных пунктов | Администрации сельских поселений, СХПК, школы, население, сельский лесхоз. ( по согласованию) | 1500 | 1,2га 250 деревьев 100кустов |
| 5.3. | Посадка деревьев и кустарников вместо больных | Первая декада мая | Все населенные пункты | Сады, парки, скверы населенных пунктов | Администрации сельских поселений, СХПК, школы, население, сельский лесхоз.(по согласованию) Всего | 1950 4150 | 2,42га 480 деревьев 250кустарников 27,38га 5930 деревьев 1830кустов |

| VI. Организация и проведение работ по инвентаризации и мониторингу состояния зеленых насаждений, созданных весной-осенью 2005-2006 года |
| --- |
| 6.1. | Сплошная инвентаризация зеленых насаждений, созданных весной-осенью 2005-2006 года, размещенных в черте населенных пунктов района. | Первая декада мая | Все населенные пункты | Сады, парки, скверы населенных пунктов | Администрации сельских поселений, СХПК, школы района (по согласованию) | 30 |  |
| 6.2. | Разработка мероприятий по улучшению состояния озеленительных насаждений | Первая декада мая | Все населенные пункты | Сады, парки, скверы населенных пунктов | Администрации сельских поселений района (по согласованию) | - | - |

| VII. Проведение разъяснительной работы о важности мероприятий, посвященных Дню дерева, обеспечение активного участия населения, трудовых коллективов, учащихся образовательных учреждений в закладке молодых посадок, в приведении в порядок существующих парков, лесопарков, скверов, садов и памятных посадок |
| --- |
| 7.1. | Проведение общерайонного массового субботника по посадке деревьев и кустарников | май, октябрь | Все населенные пункты | Сады, парки, скверы | Администрации сельских поселений, школы, население, предприятия, организации района (по согласованию) | 2000 | 5200 деревьев 3125 кустарников |
| 7.2. | Проведение ежегодного районного смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство среди населенных пунктов, улиц, дворов | ноябрь | Все населенные пункты | - | Администрация района и администрация сельских поселений (по согласованию) | - | - |
| 7.3. | Усиление контроля за незаконной порубкой и уничтожением деревьев и кустарников | В течение года | Все населенные пункты | Сады, парки, скверы | Администрации сельских поселений (по согласованию) |  |  |
| 7.4. | Обеспечение массового участия населения, всех трудовых коллективов, учащихся школ в озеленении населенных пунктов, территорий организаций всех форм собственности, образовательных, лечебных учреждений, клубов и прилегающих к ним территорий в создании парков, садов, посадок, скверов | В течение года | Все населенные пункты | Сады, парки, скверы |  |  |  |
| 7.5. | Распространение рекламного материала по созданию и содержанию зеленых насаждений в сельских поселениях | В течение года | Все населенные пункты | - | Администрации сельских поселений, предприятия, организации района (по согласованию) | - | - |
| VIII. Организация концертных программ при проведении акций озеленения территорий с привлечением творческих коллективов и художественной самодеятельности |
| 8.1. | Проведение районного смотра-конкурса работы библиотек по экологическому просвещению населения | май | в сельских библиотеках | - | - | 45 |  |
| 8.2. | Концертные выступления силами художественной самодеятельности учреждений культуры сельских поселений | При проведении акций | В населенных пунктах | Улицы, площади, скверы | СХПК, организации, учреждения района (по согласованию) | - | - |
| IХ. Систематическое освещение хода проведения мероприятий, посвященных Дню дерева |
| 9.1. | Публикация статей о проводимых мероприятиях посвященных Дню дерева в районной газете «Вперед»(Малалла) | В течение года |  |  | Администрация района и администрации сельских поселений (по согласованию) | - | - |
| 9.2. | Освещение проводимых мероприятий, посвященных Дню дерева при проведении информационных дней в населенных пунктах района | В течение года | Населенные пункты района |  | Администрация района и администрации сельских поселений (по согласованию) | - | - |

Всего  по программе: площадь озеленения  50,226га,      13955деревьев,   1880кустов,       100кв. метров  цветников.