| Чёваш Республики +.м.рле район. |  | Чувашская Республика Шумерлинский район |
| --- | --- | --- |

.02.2013г. № 1						            .02.2013г. № 1

+.м.рле хули                               			              г.Шумерля

ПРОТОКОЛ № 1

заседания районной противопаводковой комиссии

| Председатель комиссии: Члены комиссии: Приглашенные: по списку | Мостайкин А.А. – первый заместитель главы администрации Александров Г.С., Сурков А.Е., Горбунов А.Г., Васильев В.П., Милашин Д.И., Кузнецов А.В. Главы сельских поселений, руководители сельскохозяйственных предприятий |
| --- | --- |
| Повестка дня: Обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод весной 2013 года. Рассмотрение плана мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Шумерлинского района в весенний период 2013 года 1. Слушали: Мостайкина А.А. Об обеспечении безаварийного пропуска паводковых вод весной 2013 года. Решили: 1.1. Во всех сельских поселениях постановлениями глав сельских поселений образовать сельские противопаводковые комиссии (в случае их отсутствия). 1.2. Противопаводковым комиссиям необходимо: - взять на учет все пруды и водохранилища, расположенные в зоне деятельности комиссии; - принять своевременные превентивные меры по защите населенных пунктов и объектов экономики, расположенных на паводкоопасных территориях от возможных подтоплениях; - провести совместно с представителями администрации Шумерлинского района, Роспотребнадзора, отдела надзорной деятельности проверки готовности к пропуску паводковых вод водохозяйственных объектов и гидротехнических сооружений всех форм собственности, объектов представляющих угрозу подтопления и затопления; - назначить в организациях, имеющих на своем балансе пруды, ответственных за подготовку к приему и пропуску весенних вод по каждому пруду, а при наличии каскада прудов на водотоке – ответственных за каскад прудов; - обязать собственников прудов и водохранилищ провести работы по снижению уровня воды в них до минимальных значений, укреплению плотин прудов, ремонту и подготовке водосбросных сооружений к пропуску весеннего половодья; - при пропуске весеннего половодья особое внимание обратить на защиту от воздействия весенних вод населенных пунктов, ферм, машино-тракторных парков, складов зерна и минеральных удобрений и на состояние водоохранных зон на малых реках при пропуске высоких вод. 1.3. Руководителям сельскохозяйственных предприятий совместно с главами сельских поселений. -подготовить животноводческие помещения к бесперебойной работе в период весенней распутицы, обеспечить необходимый запас кормов и принять необходимые меры по обеспечению устойчивости зданий и сооружений при воздействии негативных факторов в угрожающий период паводка; - провести уточнение перечня зданий, сооружений и помещений животноводческих хозяйств, расположенных на паводкоопасных территориях; - провести подготовку подъездных путей к объектам агропромышленного комплекса, выполнение водоотводных мероприятий и создание запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварий; - обеспечить выполнение мероприятий по охране окружающей среды от разрушительного воздействия паводковых вод; - проверить состояние и, при необходимости, провести комплекс инженерных мероприятий по усилению водоотводных дамб, нагорно-ловчих каналов и других сооружений, предотвращающих смыв удобрений, ядохимикатов, размыв отстойников, хранилищ ГСМ; - создать во всех сельскохозяйственных организациях и предприятиях специальные противопаводковые механизированные бригады, обеспечить их круглосуточное дежурство в угрожающий период паводка; - организовать круглосуточный мониторинг паводковой ситуации и на его основе прогнозирование чрезвычайной обстановки; - подготовить пункты временного содержания и обеспечить меры по эвакуации скота, сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, семян, кормов в случае катастрофического подъема уровня поверхностных вод. 1.4. Обратить внимание глав сельских поселений и собственников потенциальных источников загрязнения на проведение работ по усилению обвалования объектов с целью недопущения попадания загрязняющих веществ в водные объекты. 1.5. Противоповодковой комиссии продолжить работу по подготовке к пропуску весеннего паводка. 1.6. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Шумерлинского района в весенний период 2013 года. Председатель противопаводковой комиссии А.А. Мостайкин |

Приложение 1

### ПЛАН

мероприятий  по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых  вод на территории Шумерлинского района в весенний период 2013 года

| №№ п. п. | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. При подготовке к весеннему половодью |
| 1. | Корректировка электронного паспорта безопасности территории (раздел с рисками подтоплений, затоплений) | до 20.02 | ЕДДС Шумерлинского района |
| 2. | Уточнение и сверка Планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | до 1.03 | Сектор специальных программ, руководители объектов |
| 3. | Организация взаимодействия с Сурским отделением ГИМС по уточнению прогноза вскрытия рек и контролю уровня подъема воды в период весеннего половодья. | до 20.03 | Сектор специальных программ |
| 4. | Уточнение сил и средств, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий, организация их подготовки. | до 25.03 | Администрации сельских поселений, руководители объектов |
| 5. | Определение мест временного размещения населения, порядка эвакуации населения из зон подтопления. | до 25.03 | Эвакуационные комиссии |
| 6. | Планирование мероприятий по обеспечению жителей, отселенных из зон подтопления, продуктами питания, товарами первой необходимости и оказанию медицинской помощи. | до 25.03 | Отдел экономики, и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса |
| 7. | Проверка и обеспечение готовности гидротехнических сооружений, складов и мест хранения ядохимикатов и других потенциальных загрязнителей водных объектов к пропуску паводковых вод. | до 15.03 | Руководители объектов, на балансе которых находятся данные сооружения |
| 8. | Определение опасных мест на водоемах в районах массового выхода людей на лед и установка предупреждающих знаков. | до 20.03 | Администрации сельских поселений |
| 9. | Проверка состояния водопропускных труб на автомобильных дорогах, очистка их от снега, льда и мусора. | до 20.03 | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений |
| 10. | Очистка от снега цоколей зданий, улиц населенных пунктов, сточных канав, приемных колодцев и других сооружений для стока талых вод. Вывоз снега и мусора. | до 25.03 | Администрации сельских поселений |
| 11. | Принятие мер по предотвращению затопления электрических подстанций и повышению надежности электроснабжения жизненно важных объектов района. | до 20.03 | Шумерлинские районные электрические сети |
| 12. | Создание на предприятиях аварийных бригад, назначение ответственных лиц за проведение противопаводковых мероприятий, организация их дежурства в период весеннего паводка. | с 25 .03 до конца половодья | Руководители предприятий |
| 13. | Проведение штабной тренировки на тему: «Действия районного звена ТП РСЧС по безаварийному пропуску паводковых вод» | 26.03 | Заместитель председателя КЧС и ОПБ, сектор специальных программ |
| 14. | Создание запасов песка, щебня и других материалов для обеспечения экстренной ликвидации повреждений гидротехнических сооружений и создания преград для воды для защиты объектов экономики. | до 22.03 | Руководители объектов экономики |
| 15. | Проведение инженерных и других неотложных работ по недопущению затопления подведомственных объектов жизнеобеспечения, объектов производственного и социального назначения, а также прилегающих к ним территорий | до 1.04 | Руководители объектов экономики |
| 16. | Информирование населения о прогнозе зон подтопления и их действиях в этих зонах разработка и доведение до населения памяток о порядке действий в период половодья. | до 28.03 | Сектор специальных программ |
| 17. | Проверка готовности сил и средств, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий | до 25.03 | Главы сельских поселений, руководители объектов экономики |
| 18. | Организация контроля за ходом подготовки к весеннему паводку по докладам из сельских поселений: - о разработке Планов по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья; - оценка возможной обстановки, которая может сложиться в период весеннего половодья и принимаемые меры по смягчению последствий паводка; - о готовности гидротехнических сооружений к безаварийному пропуску паводковых вод; - о составе и готовности сил и средств, предназначенных для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья; - о готовности территорий и объектов экономики к обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья. | до 14.03 до 14.03 до 18.03 до 20.03 до 28.03 | Сектор специальных программ, главы администраций сельских поселений, руководители объектов экономики |
| II. В период весеннего половодья |
| 1. | Организация круглосуточного дежурства руководящего состава администраций сельских поселений, объектов экономики. | со 2.04 до окончания паводка | Руководители объектов. |
| 2. | Сбор информации о паводковой обстановке и представление ее в ДДС района в соответствии с формами докладов и сроками представления донесений | с 1.04 до окончания паводка | Администрации сельских поселений, руководители объектов экономики |
| 3. | Организация взаимного информирования дежурных служб района и постов наблюдения за уровнем воды в реках водоемах. | с 15.03 | Сектор специальных программ, дежурные службы района |
| 4. | Усиление контроля за качеством питьевой воды. | весь период паводка | ТО ТУ Роспотребнадзора по г. Шумерля, Предприятия ЖКХ |
| 5. | Финансирование противопаводковых мероприятий | по фактическим затратам | Финансовый отдел администрации района, руководители объектов |
| 6. | Обеспечение своевременного отключения электро-газоснабжения объектов и помещений, подвергшихся затоплению | на весь период паводка | Шумерлинские РЭС, Шумерлямежрайгаз |
| 7. | Проведение мероприятий по обеспечению жителей, отселенных из зон подтопления, продуктами питания, товарами первой необходимости и оказанию медицинской помощи. | до окончания паводка | Отдел экономики, МУЗ «Шумерлинская ЦРБ» |
| 8. | Организация информирования населения о прохождении весеннего половодья через электронные и печатные СМИ. | весь период паводка | Сектор специальных программ |
| III. После завершения весеннего половодья |
| 1. | Обеспечение своевременной уборки территории сельских поселений от последствий паводковых вод. | по окончанию паводка | Администрации сельских поселений |
| 2. | Подготовка и представление обобщенного доклада в КЧС республики о деятельности районного звена ТП РСЧС в период весеннего половодья 2013 года и результатах весеннего половодья на территории района. | до 5.05 | Сектор специальных программ |